乌审旗应急管理局关于印发2025年六月份

矿山安全生产执法检查计划的通知

各相关股室队，各煤矿企业：

现将《2025年六月份煤矿山安全生产执法检查计划》印发给你们，请认真执行。

 乌审旗应急管理局

 2025年6月11日

2025年六月份矿山安全生产执法检查计划

按照乌审旗应急管理局2025年矿山安全监管执法计划的总体安排，为了更好的体现计划执法，现制定六月份矿山安全生产执法检查计划：

一、主要工作任务

1.日常煤矿、配套洗选、非煤矿山安全监管检查工作。

2.与上级机关联合执法。

3.按照《内蒙古自治区安全生产委员会关于印发<内蒙古自治区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>的通知》《鄂尔多斯市安全生产委员会关于印发<鄂尔多斯市安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>的通知》《乌审旗安全生产委员会关于印发<乌审旗安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）>的通知》《乌审旗矿山安全生产治本攻坚三年行动实施方案》开展相关工作。

4.按照《内蒙古自治区安全生产委员会办公室开展<关于进一步加强矿山安全生产工作的实施意见>贯彻情况“回头看”工作的通知》开展相关工作。

5.按照《鄂尔多斯市矿山安全监管局关于转发内蒙古自治区矿山安全监管局开展2025年全区矿山安全生产专项整治的通知》开展相关工作。

6.按照《自治区矿山安全监管局关于严厉打击矿山安全生产非法违法行为的通知》《乌审旗应急管理局关于开展煤矿安全生产“打非治违”工作的通知》开展相关工作。

二、监管工作内容

煤矿及配套洗选检查安排。本月聘请专家对4座煤矿企业开展隐患排查整治专家会诊，对安全生产治本攻坚三年行动、采掘、机电、一通三防、水文地质、冲击地压、提升运输、隐蔽致灾、教育培训、外委施工队管理、八条硬措施落实、打非治违开展检查工作；对四月份检查出的隐患问题进行复查；本月重点对4座煤矿企业开展防治水、雨季三防、隐蔽致灾因素普查专项检查；对配套洗选安全管理、教育培训、电气安全、特种作业、应急管理、防火防爆、卸煤、储煤、煤炭分选等开展检查工作。并针对月度风险研判中：巴彦高勒煤矿33103工作面回采工作面、53101充填工作面、33102回撤通道掘进工作面、33110回风顺槽掘进工作面、531盘区并联风道掘进工作面、53103回风顺槽外段掘进工作面、622盘区2-2中煤层辅运联络巷掘进工作面，营盘壕煤矿2202综放工作面、2104辅运顺槽掘进工作面、2213辅运顺槽掘进工作面、2104胶运顺槽掘进工作面、2203胶运顺槽掘进工作面、北翼回风大巷掘进工作面，白家海子煤矿北翼辅助运输大巷掘进工作面、北翼胶运大巷（机头硐室）掘进工作面、北翼回风大巷掘进工作面、东翼辅助运输掘进工作面、东翼回风大巷掘进工作面、东翼胶带运输巷掘进工作面、主井装载输送机巷掘进工作面，陶忽图煤矿井底车场西侧绕道掘进工作面、主井清理撒煤平巷掘进工作面、煤仓下口检修斜巷掘进工作面、抗灾排水泵房掘进工作面、外水仓掘进工作面加强作业地点监督检查工作。以及按照《国家矿山安全监察局内蒙古局 内蒙古自治区能源局关于公布2024年煤矿分类调整名单的通知》，将我局所监管4座C类煤矿企业全年开展22矿次监督检查工作，进一步压实生产企业主体责任，全面排查整治各类风险隐患，坚决防范和遏制重特大事故发生，确保煤矿安全生产形势稳定。

三、工作日安排情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管项目 | 监管对象 | 监管人员 | 工作日 |
| 煤矿及配套洗选检查 | 营盘壕煤矿、巴彦高勒煤矿、白家海子煤矿、陶忽图煤矿 | 赵亮、解相龙、冯博、达布拉干、李志民、杨旭、康天秀 | 56 |