
乌兰陶勒盖镇人民政府关于成立全镇

高标准农田管护队伍的通知
各嘎查村：
为巩固我镇高标准农田建设成果，加强农田建设工程管护工作，确保已建成的农田项目持续发挥效益，根据乌审旗人民政府办公室关于印发《乌审旗高标准农田建后管护方案》的通知（乌政办发〔2025〕29号）文件有关规定，结合我镇实际，特成立乌兰陶勒盖镇高标准农田管护队伍，现通知如下，请涉及的嘎查村遵照执行。

一、管护目标

通过组建专业化、规范化的高标准农田管护队伍，实现管护有主体、有人员、有资金、有标准、有考核的“五有”目标，确保田间道路、灌排系统、农田林网等工程设施完好并正常使用，保障农田持续高产稳产。

二、组织架构与责任体系

（一）建立“镇级主导、村级落实、多元参与”的管护组织架构。镇级管护责任：结合本镇实际，负责辖区内高标准农田管护工作的监督、协调和考核，积极争取上级财政支持。村级管护主体：村民委员会是高标准农田工程设施管理维护的具体实施主体，负责管护人员的选聘、日常管理和任务分配，定期组织巡查，开展政策宣传教育工作。多元参与机制：积极探索“1+N”管护模式，即引入一家维修的第三方机构、组建N个乡村管护人员。

（二）管护人员

红旗村管护人员：苗世成、谢发祥、白凤祥、李向文4人。 

前进村管护人员：康培云、王林飞2人。（详细名单后附）
三、管护范围
2022年乌兰陶勒盖镇红旗村高标准农田建设项目，共计4539.72亩，其中，含63口机电井；43个井房/小井台；19个玻璃钢井房/大井台；1个井房。
2022年乌兰陶勒盖镇前进村高标准农田建设项目，共计468.07亩，其中，含7口机电井；6个井房/小井台；1个玻璃钢井房/大井台。
四、管护内容及管护标准

管护员对高标准农田项目的门、窗、散水台、地漏（地面）、外墙、机电井、井台、过滤器、施肥罐、配电箱、电缆线套管、输水管道、出水装置等设施设备完整和是否存在有井无水、有水无泵、有井无电、管道不通等问题，是否存在地下水位下降导致出水量不足、返沙等问题排查和上报维修，具体内容如下：

1.土地平整方面：确保项目区农田表层耕作土壤不被自然和人为破坏，保持田块完整。

2.灌溉与排水方面：保证水源工程、灌排渠道与管网、田间附属设施能够正常使用，满足设计的灌溉保证率，无安全隐患。

3.田间道路方面：保证道路系统完好，路面平整，通行顺畅，满足车辆荷载和质量要求。

4.农田防护和生态环境保持方面：保证造林成活率，农田防护和生态环境保持工程完备，能够充分发挥作用。

5.农田输配电方面：保证输电线路、变配电装置、弱电设施及相关配套工程设施完善、运行安全，低压输电线路满足灌排设施运行、信息化建设和管理要求，围栏和警示标识完整。

6.公示牌和标志碑方面：保证公示标牌、标志碑、界桩等设施完好、信息完整。

五、管护时间和问题反馈

各管护队成员每季度至少开展1次全覆盖式排查，并建立排查台账工作。如遇农牧民反映的突发使用问题，要及时上报维修队伍，同时，对农牧民群众进行设备操作指导和反馈问题现场勘察、维护、统计上报等工作。

六、考核机制

定期考核：镇政府对村级管护情况每季度至少进行一次全面检查，每年进行一次综合考核。村级监督：村委会对管护人员实行日常监督，凡不能完成管护任务、群众反映强烈的，应及时更换管护人员。

七、奖惩措施

表彰奖励：对管护工作表现突出的集体和个人给予通报表扬和适当物质奖励。

责任追究：对没有按时完成每季度巡护台账、未按时出勤，农牧民的设备故障未排查上报维修导致影响生产的，及时更换管护人员。

附件：2019年以来高标准农田建设项目管护队人员名单

乌兰陶勒盖镇人民政府

2025年11月4日



